О ходе выполнения решения
от 16.11.2015г. № 489
16.11.2015 года Чечерским районным исполнительным комитетом принято решение № 489, которым утверждены планы мероприятий по улучшению санитарно-технического состояния промышленных и сельскохозяйственных объектов, условий труда работающих на 2015-2016 годы.   
Государственное учреждение «Чечерский районный центр гигиены и эпидемиологии информирует о ходе выполнения данного решения. На 01.04.2015 года мероприятия плана не выполнены практически ни одним предприятием, за исключением нескольких организаций. На сегодняшний день ситуация по выполнению планов мероприятий по улучшению условий труда и санитарно-техническому состоянию производственных баз выглядит следующим образом:

1. Выполнение плана мероприятий по  улучшению санитарно-технического состояния промышленных и сельскохозяйственных объектов на 2016-2017 годы:

п. 2. На специально выделенной площадке  складской зоны, предназначенной для временного хранения производственных отходов, непригодных запасных частей и агрегатов оборудовать твердое покрытие: ОАО «Полесье» (ремонтно-механическая мастерская), КСУП «РовковичиАгро» (ремонтно-механическая мастерская), ОАО «Ботвиново» (машинно-тракторный парк н.п. Ботвиново), ОАО «Вознесенск» (ремонтно-механическая мастерская) – срок исполнения 01.03.2016 – не выполнено.
п. 4. Провести ремонт производственных и бытовых помещений молочно-товарных ферм, отремонтировать системы водоотведения: ОАО «Ботвиново», КСУП «Полесье», КСУП «РовковичиАгро», ОАО «Вознесенск», ОАО «МотневичиАгро», ОАО «Звезда» (МТФ н.п. Покоть, Бабичи), срок исполнения до 01.04.2016 – выполнено частично. 

ОАО «Полесье»  - построен новый молочный блок, где оборудованы бытовые помещения, ферма по откорму молодняка н.п. Болсуны бытовые помещения не оборудованы; ОАО «МотневичиАгро» построен новый молочный блок,  оборудованы санитарно-бытовые помещения, КСУП «РовковичиАгро» проведен ремонт молочного блока, бытовых помещений, оборудован гардероб.  Ремонт систем водоотведения ни на одной МТФ не проводился.
п. 5. На территории производственных объектов  оборудовать контейнерные площадки в соответствии с санитарным законодательством:  ОАО «Полесье» (ремонтно-механическая мастерская, молочно-товарная ферма н.п. Болсуны),  ОАО «Ботвиново» (машинно-тракторный парк, ремонтно-механическая мастерская, молочно-товарные фермы н.п. Меркуловичи, н.п.Ботвиново), ОАО «МотневичиАгро» (ремонтно-механическая мастерская, молочно-товарная ферма), ОАО «Вознесенск» (ремонтно-механическая мастерская, машинно-тракторный двор), ОАО «Звезда» (молочно-товарные фермы н.п. Покоть, Бабичи), срок исполнения до 01.03.2016, выполнен частично.
Не оборудована твердым покрытием контейнерная площадка на РММ ОАО «Полесье», оборудована контейнерная площадка, отсутствует емкости для сбора твердых коммунальных отходов на МТФ ОАО «МотневичиАгро».

2. Выполнение плана мероприятий по улучшению условий труда работающих на 2015 - 2016 годы:

п.1. Оборудовать минимальный набор санитарно-бытовых помещений – комнату приема пищи, гардеробную, душевую, уборную, установить умывальники: ОАО «Полесье» (ремонтно-механическая мастерская,  ферма н.п.Болсуны), ОАО «Ботвиново»  (ремонтно-механическая мастерская н.п. Меркуловичи,  молочно-товарная ферма н.п. Меркуловичи), ОАО «Вознесенск»   (ремонтно-механическая мастерская), ОАО «Чечерский КБО» (участок развал-схождения, деревообрабатывающий цех) - срок исполнения до 01.04.2016 года, выполнен частично.
ОАО «Полесье» РММ оборудовано место для приема пищи, установлен умывальник, отсутствуют нагревательные приборы, холодильник, посуда, отсутствуют душевые, не оборудована гардеробная с установленными в ней шкафами для хранения личной и специальной одежды. Ферма н.п. Болсуны - бытовые помещения не оборудованы. РММ ОАО «Вознесенск» - не оборудована душевая, недостаточно шкафов для хранения личной и специальной одежды, в комнате приема пищи отсутствуют нагревательные приборы, холодильник. ОАО «Ботвиново» - санитарно-бытовые помещения не оборудованы. ОАО «Чечерский КБО» - оборудована комната приема пищи участка деревообработки, установлен умывальник для мытья рук, отсутствуют нагревательные приборы, холодильник; участок шиномонтаж – санитарно-бытовые помещения не оборудованы.
п.2. Отремонтировать душевые, оборудовать комнаты приема пищи с установкой мебели, нагревательных приборов, обеспечить молочные блоки гардеробными: ОАО «Звезда» (молочно-товарная ферма н.п. Покоть, н.п. Беляевка), ОАО «Вознесенск» (молочно-товарная ферма н.п. Вознесенский), ОАО «Ботвиново», КСУП «РовковичиАгро» – срок исполнения до 01.04.2016 года,  выполнено частично только в КСУП «РовковичиАгро».

КСУП «РовковичиАгро» МТФ н.п. Ровковичи – проведен ремонт гардеробной, установлены шкафы.

п.3. отремонтировать душевую с подводкой горячей и холодной воды (ОАО «Чечерскагротехсервис») – срок исполнения до 01.04.2016, не выполнено.     
п.4. Совместить гардеробную и комнату для приема пищи. Установить мебель, нагревательные приборы (микроволновая печь, электрический чайник), холодильник, умывальник, обеспечить рабочих питьевой бутилированной водой, душевые обеспечить горячей и холодной водой:  РММ КСУП «РовковичиАгро», ОАО «МотневичиАгро» - срок исполнения до 01.04.2016, не выполнено.

п.5. обеспечить рабочих в полном объеме и своевременно спецодеждой и СИЗ. Руководителям структурных подразделений  осуществлять контроль за их применением (ОАО «Полесье», ОАО «Вознесенск», ОАО «Ботвиново», ОАО «МотневичиАгро», КСУП «РовковичиАгро», Чечерский лесопункт цех № 93 ОАО «Гомельдрев») – срок исполнения до 01.03.2016 года, выполнен частично.

Обеспечены спецодеждой в хозяйствах КСУП «РовковичиАгро», ОАО «МотневичиАгро», ОАО «Вознесенск» на 80%, ОАО «Ботвиново», допускается работа без спецодежды во всех хозяйствах, за исключением ОАО «Отор», ОАО «Звезда».

п.6 Разработать программу производственного лабораторного контроля факторов производственной среды. Разработать перечни производственных факторов, точек отбора проб, измерений и периодичность производственного лабораторного контроля на рабочих местах:   КСУП «РовковичиАгро», ОАО «МотневичиАгро», ОАО «Вознесенск», государственное специализированное лесохозяйственное учреждение «Чечерский спецлесхоз», филиал «Чечерская ПМК-118» ОАО «Гомельоблдорстрой», Чечерский лесопункт цех № 93 ОАО «Гомельдрев», частное торгово-производственное унитарное предприятие (далее – ЧТПУП) «Биом», ООО «ЭдвисПАК» - срок исполнения до 01.03.2016, не выполнен.
Не разработаны программы производственного лабораторного контроля факторов производственной среды. Не утверждены руководителем и не согласованы с органами государственного санитарного надзора перечни производственных факторов, точек отбора проб, измерений и периодичность производственного лабораторного контроля на рабочих местах: КСУП «РовковичиАгро», ОАО «МотневичиАгро», ОАО «Вознесенск», государственное специализированное лесохозяйственное учреждение «Чечерский спецлесхоз», филиал «Чечерская ПМК-118» ОАО «Гомельоблдорстрой», частное торгово-производственное унитарное предприятие (далее – ЧТПУП) «Биом», общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «ЭдвисПАК».
п.7 Провести периодический лабораторный контроль на рабочих местах во вредных условиях труда: ОАО «Полесье», КСУП «РовковичиАгро», ОАО «МотневичиАгро»,  ОАО «Вознесенск», Чечерский лесопункт цех № 93 ОАО «Гомельдрев», ЧТПУП «Биом», КДУПМС «Чечерское ПМС»,  Чечерское ДЭУ № 115   КПРСУП «Гомельоблдорстрой», филиал «ДЭУ № 46»  РУП «Гомельавтодор», ООО «ЭдвисПак», ОАО «Чечерский КБО»  - срок исполнения до 01.01.2016 -выполнено частично.

Не проведен периодический лабораторный контроль на рабочих местах во вредных условиях труда на предприятиях ОАО «Полесье», КСУП «РовковичиАгро», ОАО «МотневичиАгро»,  ОАО «Вознесенск», Чечерский лесопункт цех № 93 ОАО «Гомельдрев», ЧТПУП «Биом», КДУПМС «Чечерское ПМС».

п.8 Организовать прохождение периодических медицинских осмотров лиц, занятых во вредных условиях труда: КСУП «Полесье», КСУП «РовковичиАгро», ОАО «МотневичиАгро»,  ОАО «Вознесенск», Чечерский лесопункт цех № 93 ОАО «Гомельдрев»,  Чечерское ДЭУ № 115 КПРСУП «Гомельоблдорстрой», срок исполнения до 01.12.2015 года, выполнен частично.

В 2015 году не проведен ежегодный периодический медицинский осмотр работающих, занятых во вредных условиях труда работников сельскохозяйственных предприятий ОАО «Полесье», ОАО «МотневичиАгро», ОАО «Вознесенск».

п.9 Привести в соответствие требованиям санитарного законодательства столовые хозяйств района, задействованные в организации питания механизаторов, срок исполнения до 01.03.2016 – выполнен частично. 

Не приведены в должное санитарно – техническое состояние столовые питания механизаторов ОАО «Ботвиново», ОАО «Полесье».
 Руководствуясь ст. 37 Закона РБ «О  санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и  положения об осуществлении государственного санитарного надзора, просим Вас рассмотреть вышеуказанную информацию на оперативном заседании Чечерского райисполкома и определить окончательные сроки исполнения мероприятий. За неисполнение распоряжений органов власти принять меры дисциплинарного воздействия к руководителям предприятий и хозяйств ОАО «Ботвиново», КСУП «РовковичиАгро», ОАО «Полесье», ОАО «МотневичиАгро», ОАО «МотневичиАгро», ОАО «Чечерскагротехсервис», ОАО «Чечерский КБО».  









